# 曲境 MuseFolders 项目交接文档

文档版本：1.1（GitHub 交接版与下一阶段交互目标）

交接基线日期：2026-09-29

当前产品版本：0.1.0

编码引擎：0.5.0

数据结构：1.6

编码标准：act-bri-v2-key-tag

项目根目录：C:\Users\阡陌Rambler\Desktop\TME 黑客松 10.9\musefolders

当前形态：Windows 本地运行的 Streamlit 原型；源码、模型与文档已推送至 GitHub 私有仓库，已发布源码交接包；尚未制成免 Python 的独立安装包，未上云、未接入 QQ 音乐正式接口

GitHub 基线：私有仓库 hammerwu0609-rgb/musefolders (https://github.com/hammerwu0609-rgb/musefolders)，main 提交 bfd52b72534f825f5b805cad07a30369f9a380b6

交接 Release：v0.1.0-handoff (https://github.com/hammerwu0609-rgb/musefolders/releases/tag/v0.1.0-handoff)；下载 MuseFolders-0.1.0-handoff-source.zip，并用同页 .sha256.txt 校验

### 0. 交接结论先行

曲境以本地音乐为数据源、以可解释的音乐地图为核心、以用户选择后生成歌单或文件夹为出口。当前软件的主路径是：

选择本地曲库 → 建立逐曲档案与声音画像 → 在多张 Music Map 中找歌 → 把结果加入统一候选歌单 → 试听、排除、排序 → 保存为 M3U8 或复制成文件夹。

项目已经形成可运行的完整原型，主要完成了：本地曲库扫描、元数据与封面读取、基础声学编码、ACT/BRI 二级编码、MusiCNN 200 维听感画像、听感 Map、主题群岛基础版、流派/语言地图框架、相似歌曲、Song Path、Song Alchemy、候选歌单、审查与导出、全库整理、中英文界面、错误原因与解决办法提示，以及面向未来平台接入的三类接口。

截至 2026-09-29，源码、models/musicnn_embedding.onnx、models/yamnet.tflite 和本文档已在上述 Private 仓库核验；Release 的两个附件也已核验上传。接手者应下载专门制作的 MuseFolders-0.1.0-handoff-source.zip。GitHub 自动生成的 Source code (zip) / Source code (tar.gz) 是同一提交的通用源码归档，不是本项目标明校验值的交接附件。压缩包不是独立安装程序，接手者仍需按照第 8 节配置运行环境。

交接后最重要的工作不是继续堆功能，而是按以下顺序补齐产品闭环：

1. 已完成私有交接基线；P0 继续核对许可证并轮换已暴露的 API Key。GitHub 私有仓库、main 提交、源码包与 SHA-256 已建立；公开发布前仍须确认权利人法定名称和全部模型条款。

2. P0：完成“有声/纯音乐/不确定”自动识别和歌词工程。它决定主题 Map 的证据链是否成立。

3. P0：建立流派数据的多来源校验机制。音频模型只能给候选，不能把模型猜测伪装成确切流派。

4. P0：把独立“审查”步骤并入找歌与保存，并完成 5 人无说明可用性测试。试听、排除和排序应就地完成；复制前仍显示目标预览与确认。

5. P1：先做 Windows 本地封装，再讨论云端。当前产品必须读取用户本机任意音乐目录；单纯把 Streamlit 放到服务器后，服务器看不到用户电脑的本地路径。

6. P1：把可选 LLM 固定为“意图翻译器和解释器”，而不是标签事实源或文件执行器。

本文所有能力都按四种状态区分：

• 已实现：代码中存在，已有自动化测试或实际样本证据。

• 实验性：可运行，但准确率、覆盖率或用户价值尚未充分验证。

• 框架已留：接口或交互入口已存在，真实外部能力尚未接通。

• 未实现：只有已确认的产品方案，不应在演示或宣传中说成已完成。

下文“现阶段操作手册”描述已经提交的 bfd52b7 软件；“待办工程”描述下一版设计。特别是取消独立审查步骤、只保留自动识别星座、Windows 安装包和云端服务均尚未写入当前软件。交接文档的更新不会自动改变上述 Release 里的旧版附件；若要让 GitHub 接收方获得本版文档，应另行提交并制作新的版本化交接包，不能悄悄覆盖已发布的校验值。

## 第一部分：完整项目说明

### 1. 项目要解决什么问题

#### 1.1 用户痛点

音乐平台擅长提供搜索、榜单、推荐和一句话生成歌单，但私人曲库仍存在几类没有被很好解决的问题：

1. 用户看不见自己的曲库结构。收藏列表通常是时间流或平面清单，用户不知道哪些歌在听感上聚在一起、哪些是孤立曲目，也很难重新发现被遗忘的歌曲。

2. 自然语言推荐通常不可审查。用户说“明亮、偏快、有人声”，平台可能返回结果，却不一定说明每首歌为什么进入、用了什么证据、哪些条件并未满足。

3. 元数据不可靠。本地文件可能缺少歌手、专辑、年份或流派，也可能整批写着同一个错误流派。当前 95 首样本的 Genre 全部为 Blues，就是不能直接信任元数据的实例。

4. 本地曲库与云端收藏之间存在权限断层。能列出曲目不等于能取得音频，能取得音频也不等于能写歌单；只拿到查询 Key 不能自动获得三种权限。

5. 全库一次性整理风险高、实用性有限。用户更多时候只想临时找一批符合当下目的的歌，而不是每次把全部文件永久重排。

6. 音乐分析工具常把专业内部结果直接丢给用户。高维向量、UMAP、余弦相似度、置信度等术语如果没有可视化和渐进式交互，会增加理解成本。

7. “未知”经常被系统强行填满。流派、主题、乐器、人声状态其实都可能证据不足；错误地给出肯定结论，会比保留“待确认”更伤害信任。

#### 1.2 业务机会

QQ 音乐等平台已经能够使用大模型按自然语言生成歌单，因此曲境不应和平台在“聊天生成歌单”上正面同质竞争。更有价值的定位是：

• 将私人曲库变成可浏览、可试听、可解释、可修正的空间；

• 让用户先看见数据，再决定歌单，而不是要求用户相信一个黑箱答案；

• 以本地合法可读音频为起点，在没有云端 API 时仍能成立；

• 将分析结果与输出平台解耦，未来既可以写本地 M3U8，也可以在取得官方权限后写 QQ 音乐歌单；

• 把地图、趣味星象和分享卡变成社交表达，但不把趣味包装冒充科学人格测验。

#### 1.3 核心用户与典型任务

核心用户包括：本地音乐收藏者、歌单重度用户、希望重新发现旧收藏的人、对音乐分析与可视化感兴趣的用户，以及在平台推荐之外希望保留自主判断的人。

三个典型任务是：

1. 探索任务：“我想看看曲库里偏快、明亮、活跃的歌集中在哪里，并找到一首意外喜欢的歌。”

2. 定制任务：“我想从所有歌曲中筛出若干首符合特定元数据、声学标签或主题的歌，试听后生成一个歌单。”

3. 整理任务：“我想把自己挑好的候选歌曲复制进一个文件夹，或按 1—3 个标签分成多个文件夹，但不能改动原文件。”

### 2. 产品定位与核心方案

#### 2.1 一句话定位

曲境是一款本地优先、可解释、可审查的私人音乐地图与歌单工作台。

“本地优先”意味着核心地图和整理功能不依赖云端大模型；“可解释”意味着每种标签说明来源和局限；“可审查”意味着系统先提出候选，用户再试听、排除、排序和保存。

#### 2.2 北极星体验

交接版软件把主工作流组织为三个步骤；第 18.3 节提出的下一版目标将中间步骤并入前后两步：

1. 找歌：在听感、主题、流派、语言地图中点击、框选、圈选，或使用条件筛选、相似曲、Song Path、Song Alchemy。

2. 审查：试听候选、查看基本信息与标签依据、排除不合适曲目、调整顺序、修正主题/乐器/流派。

3. 保存：下载 M3U8，或经预览与二次确认后复制为单歌单文件夹或多个分类文件夹。

目标交互只有两个显式步骤：“找歌”中直接试听、移除和排序候选；“保存”中选择输出并在复制前确认目标。减少页面跳转不改变用户对候选歌曲和输出目标的控制权。

地图或算法得到的结果都先成为“这批发现”，再由用户选择：

• 加入候选：新结果与原候选合并，按音频内容指纹去重。

• 仅保留交集：只保留“原候选中同时也属于本次结果”的歌曲，用于逐步收紧范围。

• 新建候选：用本次结果替换原候选，并清空旧排除状态。

点击单个地图点默认只查看，不暗中修改歌单。这是产品信任的关键。

#### 2.3 产品差异点

曲境不宣称“比 QQ 音乐更懂用户”，而强调以下差异：

• 用户可以看见整库分布，不只得到一份结果；

• 声音相似、文字主题、专业流派、演唱语言被拆成不同地图，不混为一个坐标空间；

• 2D 图只用于浏览，高维向量才用于精确相似排序；

• 每个结论都区分“原始元数据、模型估计、标题线索、歌词支持、人工核实”；

• 用户可在保存前试听并逐曲否决；

• 输出是平台无关的歌单草稿，未来可以接本地、QQ 音乐或其他平台。

### 3. 当前功能全景与状态

| 功能 | 状态 | 当前含义与边界 |
| --- | --- | --- |
| 本地目录扫描 | 已实现 | 递归读取 MP3、WAV、FLAC、M4A、OGG、OPUS、AAC；受保护格式明确跳过，不解密 |
| 元数据、封面 | 已实现 | 读取曲名、歌手、专辑、年份、Genre、来源 ID 和内嵌封面；缺失时从文件名保守补全 |
| 基础声学编码 | 已实现 | BPM、节拍可信度、RMS dBFS、动态范围、频谱重心、滚降、3 kHz 高频比例、过零率、打击/谐波比例、起音密度、调性与调式 |
| ACT/BRI | 已实现、实验性标准 | 固定量程和明确权重；适合做可解释工程指标，尚不是经过大规模听众实验标定的心理声学真值 |
| 主要声源 | 已实现、低覆盖 | YAMNet 保守输出人声、钢琴、吉他、弦乐、管乐、打击乐、合成器；95 首中仅 7 首达到阈值 |
| MusiCNN 声音画像 | 已实现 | 每首约 200 维，读取前/中/后三段并缓存；模型失败时明确降级为 13 维基础声学向量 |
| 听感 Map | 已实现 | X 为 BPM 趋势、Y 为 BRI 趋势、颜色为 ACT；MusiCNN 只在不破坏轴解释的前提下轻微调整位置 |
| 星座轮廓 | 已实现、趣味功能 | 至少 12 首不同录音后，从十二套轮廓中选相对匹配；星座派生四元素；不移动歌曲点，不是人格/运势结论 |
| 主题 Map | 基础版已实现 | 无模型时使用严格标题关键词；有本地 GTE 时可融合标题与歌词语义；不规则加权区块稳定、不重叠 |
| 歌词来源解析 | 已实现 | 支持手工指定、同目录同名 LRC/TXT、内嵌歌词、外部歌词目录唯一匹配；冲突不静默选取 |
| 自动区分纯音乐 | 未实现 | 当前只有人工确认的“纯音乐”才按标题单独处理；“没有歌词”绝不等于“纯音乐” |
| 流派 Map | 框架已实现 | 只接纳人工核实的专业流派；不把批量错误 ID3 或声学猜测当事实 |
| 语言 Map | 框架已实现 | 仅从有效歌词使用 fastText 识别；标题语言不代表演唱语言；模型缺失时显示未知 |
| 相似歌曲 | 已实现 | 使用原始向量余弦相似度、硬条件、内容去重和每位歌手上限 |
| Song Path | 已实现 | 在起点和终点之间通过真实歌曲构造受约束的听感渐变；无可用路径时明确失败或缩短 |
| Song Alchemy | 已实现 | 喜欢歌曲加权求中心，不喜欢歌曲按相似度百分位排除；不填入无关歌曲凑数 |
| 条件筛选 | 已实现 | 元数据、乐器、调性、响度级、速度级与 ACT/BRI 区间；同字段为并集，不同字段为交集 |
| 统一候选歌单 | 已实现 | 地图和档案工具共享一个本地、版本化草稿；按内容哈希去重，重扫后按指纹重新对应 |
| 审查与输出 | 已实现 | 试听、排除、排序、命名、M3U8、单文件夹复制、多标签分文件夹、复制撤销 |
| 中英文 | 已实现到产品界面 | 产品新增文案双语；歌名、路径、原始元数据保留原文。Streamlit 自带菜单被隐藏而非翻译 |
| 已知错误弹窗 | 已实现 | 对目录不存在、权限、目录重叠、源文件变化、文件夹选择器失败等显示原因与解决办法 |
| LLM 筛选助手 | 已实现、可选 | 只把用户的一句话转成可见、可修改的筛选草案；不发送音频、歌词、歌名、路径或曲库清单 |
| LLM 主题解释 | 已实现、可选 | 单曲级预览歌词节选，逐次同意后调用；结果不直接写入事实标签 |
| QQ 音乐接入 | 仅接口框架 | 尚无正式 catalog/audio/write 授权与真实适配器，不可宣称已接入 |
| Windows 封装/云部署 | 源码包已实现；独立安装包未实现 | 已生成只含 Git 跟踪文件的源码/Demo ZIP；当前仍通过脚本创建环境并启动，尚未生成免 Python/uv 的安装包，也未部署生产服务器 |

### 4. 技术架构总览

#### 4.1 当前运行架构

用户本地音乐目录（只读）

│

├── 文件发现、SHA-256、元数据、封面

│

├── 基础声学分析（librosa / NumPy）

│       ├── BPM / RMS / 调性 / 频谱特征

│       ├── ACT / BRI / 一级标签

│       └── YAMNet 主要声源提示

│

├── 可选声音画像（MusiCNN ONNX / ONNX Runtime）

│       ├── 200 维向量缓存

│       ├── 原始空间相似检索、Path、Alchemy

│       └── UMAP 候选布局 + BPM/BRI 语义轴约束

│

├── 可选文字画像（标题 / 本地歌词 / GTE）

│       ├── 主题证据与语言识别

│       ├── 主题相似检索

│       └── 主题加权分区群岛

│

└── CollectionPlan（平台无关逐曲档案与计划）

│

├── Streamlit / Plotly / 自定义 SVG 交互

├── PlaylistDraft 统一候选草稿

└── 输出适配器

├── 本地 M3U8

├── 本地文件夹复制 + 清单 + 撤销

└── 未来 QQ 音乐官方 PlaylistWriter

当前所有核心处理在用户本机完成；Streamlit 只是本机 Web 界面，服务监听 127.0.0.1:8501，并不代表数据已经上传到云端。

曲境产品与系统脑图

#### 4.2 完整技术栈

| 层 | 技术 | 在本项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 语言与运行时 | Python 3.11（允许 <3.13） | 主程序、分析、缓存、导出和测试 |
| 依赖管理 | uv、pyproject.toml、uv.lock | 锁定环境；按 dev、sonic、lyrics 三组可选能力安装 |
| UI | Streamlit 1.64+ | 页面、状态、试听、表格、按钮、筛选和流程组织 |
| 图表 | Plotly 6+ | 听感/分类散点图、点选、框选、圈选、缩放 |
| 主题图组件 | Streamlit HTML/SVG 双向组件 | 点击整个主题区块、保存主题图视野状态 |
| 数值与表格 | NumPy、pandas | 特征、向量、统计、表格 |
| 音频读取与 MIR | librosa、soundfile | 解码、采样、节拍、频谱、HPSS、chroma 等音乐信息检索 |
| 元数据 | TinyTag、Mutagen | 常规元数据、封面、内嵌歌词与多格式标签 |
| 声音模型推理 | ONNX Runtime | 运行 MusiCNN ONNX，得到 200 维声音画像 |
| 主要声源模型 | MediaPipe Audio Tasks + YAMNet TFLite | 音频事件分类后保守归并为主要声源大类 |
| 降维 | UMAP；PCA 兜底 | 把高维向量变成可画的二维候选布局；不用于精确相似度 |
| 文字模型 | Alibaba-NLP/gte-multilingual-base + sentence-transformers | 标题/歌词多语语义向量，按固定 revision 加载；默认不自动下载 |
| 语言识别 | fastText lid.176.ftz | 从有效歌词识别语言；模型为可选资产 |
| 云端 LLM | DeepSeek OpenAI-compatible Chat Completions | 可选条件编译和单曲主题解释；本地功能不依赖它 |
| 图像 | Pillow | 生成本地星座分享卡 |
| 测试 | pytest、Streamlit AppTest | 单元、接口、交互主路径与安全约束验证 |
| 启动 | PowerShell、CMD | 安装环境、启动本地服务、健康检查和自动打开浏览器 |

通俗解释：MIR（Music Information Retrieval，音乐信息检索）就是用程序从音频里测节奏、频谱、调性等信息；“向量”是把一首歌变成一串可以比较的数字；“降维”是把几百个数字压成二维画出来，但压缩必然损失信息。

#### 4.3 核心数据对象

#### TrackMetadata

保存曲名、歌手、专辑、原始流派、年份、平台来源曲目 ID 和元数据来源。原始流派只忠实呈现，不自动等同于已核实流派。

#### AcousticFeatures

保存逐曲基础声学测量，包括：

• tempo_bpm、tempo_confidence：速度与节拍证据；

• rms_dbfs：数字音频平均电平，作为响度代理；

• dynamic_range_db：片段内强弱变化；

• spectral_centroid_hz、spectral_rolloff_hz、high_frequency_ratio：明亮度相关频谱特征；

• zero_crossing_rate：波形过零率；

• percussive_ratio、harmonic_ratio：打击性与谐波性比例；

• onset_rate：单位时间起音事件数量；

• key、mode、key_confidence：调性、调式与内部区分度；

• analyzed_audio_s：实际分析的音频秒数。

#### TrackEncoding

是系统最重要的逐曲档案：把文件身份、SHA-256 内容指纹、元数据、基础声学特征、主要声源、ACT/BRI、标签、流派证据状态、警告和版本号放在一起。平台输出不应直接依赖 UI，而应依赖此对象。

#### CollectionPlan

是一份平台无关的曲库分析与分类蓝图。它保存分析 ID、来源目录、逐曲档案、文件夹方案、标签选择、失败和跳过文件。未来 QQ 音乐接入后，仍应让同一份计划驱动新的输出适配器。

#### PlaylistDraft

是“地图探索”和“高级档案”共享的候选歌单草稿。它保存顺序、来源操作、排除记录、筛选条件和内容指纹。重扫以后优先按同一文件实例恢复，其次按 SHA-256 找回同一录音；绝不静默替换成另一首歌。

#### 4.4 平台能力接口

平台接入被拆成三个独立接口，这是未来接 QQ 音乐时最重要的架构决定：

1. CatalogReader：只能列出用户可见曲目及元数据。

2. AnalyzableAudioProvider：在有明确授权时提供可被模型读取的真实音频路径。

3. PlaylistWriter：把用户已经审查、排序的曲目列表写成平台歌单。

此外还有：

• SemanticEncoder：未来可替换或增加 CLAP、平台自有模型等语义编码器；

• NaturalLanguageRuleCompiler：把自然语言请求编译成同一套可检查的筛选计划；

• CloudLibraryClient：仅为旧 QQ 适配器兼容保留，不应继续把不同权限混在一起。

必须坚持：目录权限 ≠ 音频权限 ≠ 写歌单权限。若只拿到 QQ 曲目元数据，就只能展示 catalog；没有音频授权，不能伪造听感向量；没有写权限，不能声称已经创建云端歌单。

### 5. 全系统技术逻辑

#### 5.1 曲库发现与文件身份

service.discover_audio() 递归扫描来源目录：

• 支持：.mp3、.wav、.flac、.m4a、.ogg、.opus、.aac；

• 受保护格式：.mgg、.qmc0、.qmc3、.qmcflac、.kgm、.ncm；

• 受保护文件只记录“受保护格式，不尝试解密”，不绕过 DRM；

• 每个可读文件计算 SHA-256；

• track_id 由“内容哈希 + 绝对路径”生成，用来区分同一录音的不同文件实例；

• 内容哈希单独保留，用来跨路径去重、恢复人工修正和候选歌单。

基础分析缓存键包含引擎版本、绝对路径、文件大小和修改时间；读取缓存后仍会重新校验实际 SHA-256，避免源文件被替换后沿用旧分析。

#### 5.2 元数据与封面

TinyTag 读取标题、歌手、专辑、Genre、年份和可能的来源 ID；缺少标题/歌手时尝试把 歌手 - 曲名 文件名拆开。封面只读取文件内嵌的 JPEG、PNG 或 WebP，转成 data URI 供页面展示，不访问网络、不写回音频。

本地“文件创建时间”只作为下载时间参考。复制、恢复或迁移文件都会改变它，产品不得把它表述为确定的实际下载日期。

#### 5.3 基础声学分析

每首歌默认取最多三段、每段 24 秒：前部、中央、末部。每段在 22.05 kHz 单声道下分析，最后对各段数值取中位数，以降低单个 intro、solo 或 outro 的影响。

关键计算包括：

• BPM：使用 onset strength 和 beat tracking；

• 响度代理：RMS 振幅转 dBFS；

• 动态范围：RMS dB 的第 90 百分位减第 10 百分位；

• 频谱重心：能量在频率上的“重心”；

• 频谱滚降：累计到 85% 能量的频率；

• 高频比例：3 kHz 以上能量占 80 Hz 以上宽带能量的比例；

• 过零率：波形穿过零轴的频率；

• HPSS：把信号近似分成谐波和打击成分，得到两者比例；

• 起音密度：每秒检测到的 onset 数；

• 调性/调式：把 chroma 与 Krumhansl-Schmuckler 大/小调轮廓逐一比较，输出主音、major/minor 和候选分离度。

这些都是估计，不是人工乐理鉴定。BPM 可能发生半拍/倍拍误差；RMS dBFS 不是 LUFS；调性模型不能处理所有转调和复杂调式。

#### 5.4 ACT 与 BRI

所有输入先按固定物理范围缩放到 0—1，再裁剪，避免同一首歌因为换了曲库而改变分数。

#### ACT（声音活跃度）

ACT = 100 × (

0.30 × scale(BPM, 60..180)

+ 0.25 × scale(RMS dBFS, -38..-10)

+ 0.25 × scale(打击乐比例, 0..0.5)

+ 0.20 × scale(起音密度, 0.5..6.0))

ACT 表示声音的运动与力度倾向，不是情绪、躁动人格或兴奋程度的医学/心理学判断。低于 35 为低，35—60 为中，60 及以上为高。

#### BRI（声音明亮度）

BRI = 100 × (

0.50 × scale(频谱重心, 500..4500 Hz)

+ 0.25 × scale(85% 频谱滚降, 2000..9000 Hz)

+ 0.25 × scale(3 kHz 以上能量比例, 0.01..0.30))

BRI 描述高频能量与频谱位置的一部分，不等于完整音色。ACT 公式不直接引用 BRI，因此定义上不重复；但真实音乐中活跃编曲可能同时更亮，统计相关不可能被强制为零。当前样本 ACT–BRI 相关系数约 +0.608，说明在这批歌中仍明显同向，不能宣称三个视觉维度相互独立。

#### 5.5 主要声源

YAMNet 是一个 521 类音频事件分类模型。曲境取歌曲两处 8 秒片段，将相关类别汇总到七个大类：人声、钢琴、吉他、弦乐、管乐、打击乐、合成器。只有当平均证据超过阈值并与第二名拉开差距时才给出模型估计，否则为 unknown/待确定。

这不是音乐分轨，也不是演奏人员名单。当前样本只有 7/95 首达到保守门槛，说明此能力只能作为提示。用户可试听后人工修正，修正按内容哈希保存，不改源文件。

#### 5.6 MusiCNN 声音画像与相似度

MusiCNN 输入 16 kHz 单声道音频。曲境从歌曲前、中、后三处各取约 8 秒，计算 96 个 mel 频带、187 帧的 log-mel patch，批量送入 ONNX 模型，得到逐 patch 的 200 维输出，取平均并归一化为逐曲声音画像。

缓存键包含：音频内容哈希、模型文件哈希和预处理版本。模型换了、预处理换了或音频变了，缓存不会被错误复用。

模型缺失、ONNX Runtime 缺失、模型加载失败都会显式降级到 13 维基础声学向量；如果模型能加载但所有歌曲推理失败，也降级，并保留失败原因。基础地图不能冒充完整 MusiCNN 地图。

相似歌曲、Song Path、Alchemy 一律在原始高维单位向量中用余弦相似度计算。余弦相似度可通俗理解为“两个数字方向有多接近”；越接近 1，画像方向越像。屏幕上两个点挨得近，只能做浏览提示，不是精确相似度。

#### 5.7 听感 Map 的坐标逻辑

听感图固定表达三种范畴：

• 横轴：BPM 趋势，固定量程 60—180 BPM 映射到 0—100；

• 纵轴：BRI 0—100；

• 点颜色：ACT 0—100，由冷蓝向暖橙变化。

若已经建立 MusiCNN 画像，系统可用 UMAP 将 200 维压到二维，再通过正交对齐和小幅残差混合，让显示位置适当保留模型邻域。只有满足两条限制才接受模型调整：

1. BPM 和 BRI 的排序一致度都不能低于 0.85；

2. 二维邻居与原始向量邻居的重合率必须比纯 BPM/BRI 布局更好。

允许的混合权重只有 0.1、0.2、0.3；若没有改善，保持纯语义轴。已有曲目坐标写入投影缓存；新增歌曲时保留旧点，并按旧近邻残差锚定新点，从而避免每次打开地图都“搬家”。

页面支持点选、框选、圈选、1×/2×/4×/8×、缩小和复位。查看倍率不是音乐距离单位。对屏幕上过密点位另提供“重叠歌曲”列表，不能仅依赖用户无限放大。

#### 5.8 听感星座

星座只解释当前已经显示的点阵，不参与声音分析，也不能改动任何歌曲点：

1. 先按内容哈希去重；少于 12 首显示“星群种子”；

2. 达到 12 首后，使用全部点位构造整体轮廓；

3. 与十二套固定象征轮廓做允许平移、旋转、等比缩放的相对匹配；

4. 选出十二者中相对最接近的一种，并生成不遮挡交互的浅色连线；

5. 星座固定映射到火、土、风、水元素；人工改选星座后元素随之改变并标明自选；

6. 本地分享卡可包含星座、元素、点阵缩图、依据和日期；是否显示代表歌曲由用户决定。

它必须始终标注为“十二种趣味轮廓中的相对匹配”，不称人格、命盘、运势或“此刻心情”。

#### 5.9 主题解析与主题 Map

主题系统与听感系统完全独立：听感相似使用音频向量，主题相似使用文字向量，两张地图的坐标不能直接比较。

#### 歌词来源优先级

1. 用户为单曲手工选择的歌词文件；

2. 音频同目录、同文件名的 .lrc 或 .txt；

3. MP3/FLAC/OGG/OPUS 等文件内嵌歌词；

4. 指定外部歌词目录中的唯一同名匹配。

出现多个候选、曲库内存在重名文件或不同来源冲突时，状态为“有歧义”，要求人工确认，不能静默猜一个。LRC 时间戳、头部元数据、段落标题会被清理。有效歌词要求至少 40 个内容字符；较短但有信息的片段可作为“部分歌词”。

#### 当前证据融合

• 人工主题修正优先级最高；

• 人工确认纯音乐：只使用标题；

• 有完整歌词且标题有意义：标题权重 0.2、歌词权重 0.8；

• 只有可用的短歌词：标题 0.6、歌词 0.4；

• 标题无意义但歌词可用：歌词 1.0；

• 没有歌词：只允许标题提供线索；

• 标题线索只有一个明确主题词时才自动进入该主题，否则进入“待确认”。

GTE 多语文本模型将标题和歌词变成文字语义向量。长歌词分块，最多取 24 块，每块最多 360 字符，按字符数加权汇总。缓存只保存文字 SHA-256 与向量，不保存明文歌词。

当前主题为：爱情、亲情、友情、回忆、孤独、希望与成长、旅途、欢聚、自然，以及待确认。主题提示向量用于比较，不是概率；完整歌词第一名与第二名的相似分差小于 0.015 时不强行定主主题，部分歌词门槛为 0.035。标题单独使用时不靠未经标定的余弦阈值硬判，而依赖严格关键词。

#### 主题群岛布局

主题 Map 不是逐曲散点，而是不规则、紧凑、互不重叠的区块：

• 主题中心位置固定，编码了爱情—亲情—友情等大致语义邻近；

• 已出现的主题在一个固定自然外轮廓内做加权 Voronoi/power diagram 分区；

• 区块面积随歌曲数平方根增长并设上限，避免大主题吞掉全图；

• 待确认位于左侧独立中性区域，不暗示它与某个主题相近；

• 重扫后位置稳定；横纵方向本身没有独立语义；

• 点整块后展开曲目、试听和“歌词支持/仅标题推测/人工修正”等证据；

• “按主题找相似”使用原始文字向量，不使用屏幕像素距离。

#### 当前纯音乐缺口

系统目前不会自动判别纯音乐。只有用户手工确认后，状态才是 instrumental。没有歌词可能意味着纯音乐，也可能意味着歌词缺失、匹配失败、扫描不到或歌曲包含人声但没有文本，不能据此判断。

#### 5.10 演唱语言 Map

语言识别只读取清洗后的歌词，不能从歌名、歌手名或文件名推断演唱语言。fastText 按多个歌词片段投票：单段置信度低于 0.55 不计；第一语言总权重低于 65% 时为未知；第二语言达到 25% 时为混合语言。纯音乐由人工确认后单独显示为 instrumental。

#### 5.11 流派 Map

逐曲档案始终显示文件内的原始 Genre。但若曲库至少有 5 条流派，且其中 80% 以上完全相同，系统认为可能是批量错误，不把它用于专业流派分类。当前 95 首全部标为 Blues，因此流派地图提示数据不足。

流派地图目前只使用人工核实的流派。原因是 J-pop、Electronic、Shoegaze 等专业流派无法只靠 BPM、响度、明亮度准确确证；音频模型未来可以提供候选，但必须标明模型、置信度、分类体系和来源。

#### 5.12 探索算法

#### 相似歌曲

以当前曲目原始向量为查询，按余弦相似度排序；先应用用户硬条件，再按音频内容去重，并限制同一歌手数量。锚点本身排除。低于最小相似度的候选不加入。

#### Song Path

用户选择起点和终点。算法在两者单位向量之间构造若干插值目标，用有界 beam search 从真实曲目中找路径；每一步既要接近插值目标，也要与前一首足够接近。曲库不足或路径断开时，明确显示无路径/路径缩短，不塞无关曲目。

#### Song Alchemy

多首“喜欢”歌曲按用户权重求向量中心；“不喜欢”歌曲形成排除锚点，在候选集中按相似度百分位排除最靠近它们的一部分，再按喜欢中心排序。喜欢/不喜欢锚点本身不重复进入结果。

#### 5.13 条件筛选与冲突处理

可筛选：标题、歌手、专辑、原始流派、年份、主要声源、调性、响度等级、速度等级、ACT 区间、BRI 区间。

• 同一字段选择多个值：OR/并集，例如“钢琴或弦乐”；

• 不同字段同时使用：AND/交集，例如“钢琴且较快且 ACT 6—9”；

• 一级与二级编码允许同时选，不需要报错，因为它们是不同约束；

• ACT 本身包含 BPM、RMS 等分量，所以组合条件可能变得很窄；

• 结果为零时，不报“逻辑冲突”，而计算“撤掉哪一项能恢复多少首”，让用户放宽条件。

每个筛选选项后的数字是在“其他条件已经生效”的前提下计算，帮助用户预判组合后还剩多少首。

#### 5.14 文件输出、安全与撤销

本地输出采用两阶段：

1. preview()：计算目标文件夹、文件名、复制动作和播放清单，不写文件；

2. apply()：用户确认后再次验证所有源文件仍在曲库内、大小/时间/哈希未变，再复制。

约束包括：

• 输出目录不能是磁盘根目录；

• 输出目录不能与源曲库相同，也不能互为上下级；

• 文件夹名和文件名按 Windows 规则清理；

• 重名目标使用可预测的去重名称；

• 源文件永不移动、不改标签、不覆盖；

• 输出清单记录哈希；

• 撤销只删除本次生成且之后未被用户修改的副本；

• 用户已经改过的副本保留并提示，不为了撤销而破坏用户数据。

M3U8 是 UTF-8 播放清单，保存原音频绝对路径，不复制文件。原文件移动后旧列表会失效。

### 6. 产品与交互逻辑详解

#### 6.1 首页与来源选择

侧栏提供语言切换、音乐来源文件夹、系统文件夹选择器、分析档案位置和“分析此文件夹”。默认样本目录为项目同级的 音乐samples。浏览按钮通过 Tk 系统对话框选择目录；为避免 Streamlit 已创建控件后修改 session state 的已知错误，选择结果在下一次页面运行前写入。

分析档案必须位于源曲库之外，防止缓存、计划和导出清单被重新扫描成曲库内容。页面明确说明原始音乐只读。

#### 6.2 默认“音乐探索”工作区

完成分析后默认进入音乐探索，而不是立即让用户配置几十个标签。页面按“① 找歌 → ② 审查 → ③ 保存”组织：

• 地图与基础操作先显示；

• 模型、精确阈值、诊断信息放在可展开区域；

• 当前候选首数和“去审查”始终可见；

• 右侧曲目详情显示封面、元数据、声学标签、证据和试听；

• 地图点点击只聚焦；区块、框选或算法结果先进入待处理结果；

• 用户明确选择加入、交集或替换后，草稿才变化。

#### 6.3 四张地图的职责

1. 听感地图：回答“听起来接近哪里、节奏/明亮/活跃如何”；核心地图。

2. 主题地图：回答“标题和歌词大致在谈什么”；文字内容地图。

3. 流派地图：按已核实的专业流派分组；不是声学自动猜测图。

4. 语言地图：按歌词中的演唱语言分组；没有歌词时保持未知。

听感与主题是重点；流派与语言作为独立分类视图。主题相似按钮和听感相似按钮名称必须清楚区分。

#### 6.4 高级工具工作区

“高级工具：档案与全库整理”保留原产品架构，供需要完整数据和精确控制的用户使用：

• 逐曲表格分为基本信息、基础编码、二级编码；

• 查看封面和试听；

• 手工修正主要声源；

• 组合元数据和编码筛选，送入统一候选；

• 全库勾选 1—3 个标签分文件夹；

• 修改文件夹名和单曲归属；

• 预览、确认、复制、撤销。

全库标签最多三个并非分析能力限制，而是控制组合爆炸：如果每个标签有 3—12 个取值，组合可能生成大量只含 0—1 首歌的文件夹。未来可把硬上限改成“默认最多三个，继续添加时显示预计文件夹数量并要求确认”，但当前实现仍是最多三个。

#### 6.5 中英文原则

程序内 UI 文案按 zh/en 完整维护；底层标签使用语言无关值，如 voice、major、fast，展示时翻译。切换语言不重新分析音频。用户自己的曲名、歌手、专辑、文件路径和原始流派不翻译。

Streamlit 自带的 Deploy、设置、打印等浏览器框架菜单不属于曲境，无法由应用语言开关控制；当前采用 minimal toolbar 隐藏，而不是用不稳定 CSS 强行替换。

#### 6.6 已知错误的人类可读处理

程序对以下已知错误弹出“原因 + 解决办法”：

• 文件夹输入状态冲突；

• 系统文件夹选择器打不开；

• 来源目录不存在；

• 分析档案目录与源曲库重叠；

• 没有支持格式；

• 所有文件解码失败；

• 读写权限或磁盘空间不足；

• 输出目录是磁盘根目录或与曲库重叠；

• 输出位置被普通文件占用；

• 源音乐在分析后发生变化。

未知异常仍写日志并显示通用错误，不应把堆栈直接暴露给普通用户。

### 7. 参考项目与借鉴边界

#### 7.1 AudioMuse-AI

AudioMuse 是本项目最重要的产品与算法参照。其公开算法文档描述了 MusiCNN/DCLAP/歌词向量、相似曲、Song Path、Alchemy、Music Map、媒体服务器适配和索引架构。曲境借鉴的是以下概念与公开技术思路：

• 用声音画像而不是少数人工标签做相似检索；

• Music Map 只是高维声音空间的二维近似；

• 相似曲、Path、Alchemy 共用向量底座；

• 通过缓存与内容身份避免重复分析；

• 把平台目录和分析数据库做适配映射。

曲境没有照搬 AudioMuse 的应用源码。差异包括：

• AudioMuse 面向 Navidrome/Jellyfin/Plex 等媒体服务器；曲境首版直接扫描普通本地文件夹；

• AudioMuse 的典型 2D Map 更强调 UMAP 声音邻域；曲境为可解释性固定 BPM/BRI 轴，只允许少量模型残差；

• 曲境把地图点选、证据查看、试听、候选审查和本地文件输出串成主流程；

• 曲境的主题总览是可点击的语义区块，不是把文字向量直接画成逐曲散点；

• 曲境严格区分元数据、模型估计和人工核实。

AudioMuse 应用代码采用 AGPLv3。任何直接复制、改写或紧密派生其源码的行为都可能触发相应开源义务；继续开发应坚持 clean-room：只依据公开论文、文档、接口行为和独立测试实现。参考：AudioMuse 算法文档 (https://github.com/NeptuneHub/AudioMuse-AI/blob/main/docs/ALGORITHM.md)、AudioMuse 许可证 (https://github.com/NeptuneHub/AudioMuse-AI/blob/main/LICENSE)。

#### 7.2 MusiCNN

曲境随项目提供 models/musicnn_embedding.onnx，来自 AudioMuse 的模型发布，但上游是 Music Technology Group / Jordi Pons 的 musicnn。musicnn 使用面向音乐设计的卷积网络从 log-mel 频谱中提取标签或中间画像。曲境使用其 200 维输出作为声音相似底座，自行实现片段采样、缓存、布局、检索和交互。上游为 ISC 许可，分发时必须保留版权和许可通知。参考：musicnn 项目 (https://github.com/jordipons/musicnn)、ISC 许可证 (https://github.com/jordipons/musicnn/blob/master/LICENSE.md)。

#### 7.3 YAMNet

YAMNet 是 Google/TensorFlow 基于 AudioSet 的 521 类音频事件模型。曲境不直接把 521 个标签全部展示，而只选择音乐相关类别并保守汇总成主要声源大类。YAMNet 更擅长通用事件检测，不是专门的“主乐器鉴定器”，所以覆盖率低是预期风险。参考：YAMNet 官方说明 (https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/audioset/yamnet/README.md)。

#### 7.4 GTE 多语文字模型与 fastText

Alibaba-NLP/gte-multilingual-base 用于标题/歌词语义向量，支持多语言，当前代码固定到具体 revision 并要求显式同意下载与执行 remote code。模型卡标注 Apache-2.0，但发行前仍应保存模型卡、revision 和许可证快照。参考：GTE 模型卡 (https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-multilingual-base)。

fastText lid.176.ftz 用于歌词语言识别，官方标注支持 176 种语言、模型许可为 CC BY-SA 3.0。当前文件不应默认随程序分发，除非已经完成署名与相同方式共享义务。参考：fastText 语言识别说明 (https://fasttext.cc/docs/en/language-identification)。

#### 7.5 未来可参考但尚未接入的模型/数据源

• Essentia 提供基于 MusiCNN 画像的 voice/instrumental 分类头，可作为纯音乐识别候选；其 MTG 模型统一标注 CC BY-NC-SA 4.0，商业或比赛后产品化前需要取得专有许可或换用兼容模型。参考：Essentia 模型目录 (https://essentia.upf.edu/models.html)。

• Essentia Discogs400 等模型可提供细粒度流派候选，但 400 类体系、训练偏差和非商业模型许可都需要单独评估。

• MusicBrainz API 可按录音、发行、ISRC 等实体返回 genres/tags；当前公共服务要求有意义的 User-Agent，并通常限制为平均每秒 1 次，商业使用另有计划。参考：MusicBrainz API (https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API)。

## 第二部分：现阶段产品操作手册

### 8. 首次启动

#### 8.1 环境要求

• Windows；

• 已安装 uv；

• 首次创建 Python 环境或补依赖时需要网络；

• Python 版本由脚本固定为 3.11；

• 至少准备一个包含普通 MP3/WAV/FLAC 等文件的目录；

• 不要把分析档案目录放进音乐目录。

#### 8.2 最简单的启动方法

1. 打开项目目录 musefolders。

2. 双击 启动曲境.cmd。

3. 保持弹出的命令窗口开启。

4. 等浏览器自动打开 http://127.0.0.1:8501。

5. 若没有自动打开，手工在浏览器输入上述地址。

6. 关闭命令窗口即停止曲境。

首次启动如没有 .venv，启动器会调用 setup.ps1。命令行方式：

Set-Location -LiteralPath "C:\Users\阡陌Rambler\Desktop\TME 黑客松 10.9\musefolders"

.\setup.ps1

.\run_demo.ps1

歌词模型相关依赖不是默认安装项。如需安装：

$env:MUSEFOLDERS_ENABLE_LYRICS="1"

.\setup.ps1

这只安装运行库，不会自动下载 GTE 权重；首次下载仍应在产品中取得用户同意。

### 9. 分析本地曲库

1. 在左侧选择 CN/EN。

2. 在“音乐来源文件夹”输入完整路径，或点“浏览文件夹”。

3. 展开“分析档案保存位置”，确认它不在源音乐目录内部。默认是项目的 artifacts。

4. 点击“分析此文件夹”。

5. 进度条显示正在处理的文件名。基础分析首次可能较慢；重复扫描会使用缓存。

6. 页面顶部显示已分析曲目数、总时长和跳过的受保护文件数。

分析只读源文件。若有失败，在 artifacts/collection_plan.json、evidence.json 和页面警告中查看。

### 10. 使用音乐探索主流程

#### 10.1 第一步：找歌

#### 听感地图

1. 默认会先显示基础声学地图；状态会明确标注。

2. 如需完整声音画像，点击“建立模型听感地图”。

3. 读图：越向右 BPM 趋势越快；越向上 BRI 越明亮；越偏橙 ACT 越活跃，越偏蓝越平缓。

4. 点击一个点：只查看该歌曲，右侧显示详情和试听。

5. 框选或圈选：形成一批待处理歌曲。

6. 点 1×/2×/4×/8× 或图表缩放按钮查看密集区域；需要回到整体时点复位。

7. 两首歌几乎重叠时，展开“重叠歌曲”列表逐首选择。

8. 星座显示可单独开关；它只作装饰解释。

#### 主题地图

1. 点击主题区块，不必精确点击某个小点。

2. 查看区块曲目数、曲目列表和证据来源。

3. 试听单曲；标题或歌词判断不准确时，人工修正主题。

4. 选择区块内全部或部分歌曲形成待处理结果。

5. 当前样本无歌词时，大多数歌曲会在“待确认”；这是正常的诚实状态。

#### 流派与语言地图

• 流派地图只显示人工核实的流派；若提示数据不足，需要逐曲核实或先完成流派数据工程。

• 语言地图需要有效歌词和本地 fastText 模型；无歌词时保持未知，不能用标题语言代替。

#### 相似歌曲、Path、Alchemy 和条件筛选

• 相似歌曲：先选中一首歌，再点“按听感找相似”。

• Song Path：选择不同的起点与终点，设置长度，生成渐变候选。

• Alchemy：选择若干喜欢/不喜欢的锚点与权重，生成混合结果。

• 条件筛选：选择元数据、主要声源、调性、速度、响度和 ACT/BRI 范围。

• 一句话助手：仅在已经配置新 DeepSeek Key、理解外发内容并勾选同意时使用；先检查模型转换出的条件，再应用。

#### 把结果并入候选

任何地图选择或算法结果都不会立刻覆盖歌单。根据目标选择：

• 加入候选：保留原歌单并追加；

• 仅保留交集：在原歌单内继续收紧；

• 新建候选：放弃原候选，用本次结果重新开始。

#### 10.2 第二步：审查

1. 点击“去审查”。

2. 逐曲试听；检查曲名、歌手、专辑、标签和加入来源。

3. 排除不合适曲目。排除不会删除源文件。

4. 用上移/下移调整播放顺序。

5. 若重扫后有歌曲找不到，先处理醒目的缺失提示；系统不会用其他录音偷偷替换。

6. 确认最终首数后进入保存。

#### 10.3 第三步：保存

1. 输入歌单名称；非法 Windows 字符会被清理。

2. 选择一种输出：

• 下载 M3U8：不复制歌曲，只保存原文件绝对路径；

• 复制到一个歌单文件夹；

• 勾选 1—3 个标签，把当前候选分成多个文件夹。

3. 使用复制功能时选择与源曲库完全分离的输出目录。

4. 查看预览：源文件、目标文件、文件夹数和曲目数。

5. 勾选确认后执行。

6. 如需撤销，使用本次清单执行撤销；已经被用户修改的副本不会删除。

### 11. 使用高级档案与全库整理

1. 打开“高级工具：档案与全库整理”。

2. 在逐曲档案表查看：

• 基本信息：封面、曲名、歌手、专辑、发行时间、原始流派、文件创建时间；

• 基础编码：主要声源、调性、调式、RMS dBFS、BPM；

• 二级编码：ACT、BRI。

3. 选择一首歌查看大封面、完整详情并试听。

4. 需要时人工修正主要声源并保存。

5. 在按需筛选中组合条件；选项括号内数字表示在其他条件下仍可命中的数量。

6. 零结果时，按页面建议撤销最近条件或放宽能恢复曲目的条件。

7. 将筛选结果送入当前候选，继续走“审查 → 保存”。

8. 若确实要整理全库，进入全库整理，选择最多三个标签，预览预计文件夹数量，确认后再生成方案。

9. 可修改文件夹名或修正单曲归属；保存修改后重新检查复制预览。

### 12. 常见问题排查

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 127.0.0.1:8501 打不开 | 本地服务未启动、启动窗口已关闭或端口被占用 | 重新双击启动；保持窗口；关闭旧 Streamlit/Python 进程后再开 |
| 选择文件夹后出现 session state 错误 | Streamlit 控件创建后被旧代码直接修改 | 刷新后重选；当前代码已使用 pending state 修复，若复现记录操作顺序 |
| 扫描不到歌曲 | 格式不支持、受保护或选错目录 | 先用普通 MP3/WAV 小目录验证；查看跳过列表 |
| 全部分析失败 | 解码器、权限或文件损坏 | 检查能否在播放器打开；查看 failures；尝试单首 MP3 |
| 速度非常慢 | 首次基础分析需要解码三段；模型图还需单独计算画像 | 等待首次建立；后续应命中缓存；不要边分析边修改源文件 |
| 模型地图仍是基础图 | ONNX 模型或 onnxruntime 缺失/加载失败 | 检查 models/musicnn_embedding.onnx 与 sonic 依赖，查看 fallback reason |
| 主题图大多待确认 | 没有歌词、标题歧义或文字模型未启用 | 这是当前样本真实状态；补 LRC/TXT、启用模型或人工确认 |
| 语言都是未知 | 无歌词或 fastText 模型/依赖缺失 | 放置 models/lid.176.ftz 并安装 lyrics extra |
| 流派只有 Blues/地图不可用 | 文件元数据疑似整批错误 | 不要强行使用；完成外部数据匹配或人工核实 |
| 乐器多数待确定 | YAMNet 证据门槛保守且不是专用主乐器模型 | 试听后人工修正；后续更换模型，不要降低阈值制造假精度 |
| M3U8 播放失败 | 原音频移动或播放器不支持绝对路径 | 重新生成或使用复制文件夹输出 |
| 复制失败 | 输出与源目录重叠、无权限、重名或源文件已变化 | 按弹窗解决；重新分析并重新预览 |

现有图文版说明另见 docs/使用手册.md 和 docs/曲境使用手册.docx。

## 第三部分：现阶段工程状态与验证证据

### 13. 已验证结果

#### 13.1 自动化测试

2026-09-29 按项目锁定环境重新执行：

$env:PYTHONUTF8='1'

$env:PYTHONPATH=(Resolve-Path -LiteralPath '.\src').Path

uv run --no-sync python -m pytest -q

结果：108 passed，4 warnings，31.36 秒。警告是 Python 3.13 将移除部分旧音频模块，以及合成测试音频无法估计 tuning；当前项目限制 <3.13，但后续升级仍需处理。

测试覆盖：本地适配器与撤销、完整 Streamlit 主路径、音乐地图降级、ACT/BRI、MusiCNN 缓存与投影、相似/Path/Alchemy、主题与歌词解析、语言、主题群岛、星座、筛选、候选草稿、人工注释、平台权限拆分、已知错误提示等。

#### 13.2 当前真实样本

artifacts/evidence.json 最新记录：

• 发现并分析 95 首；

• 0 首失败；

• 4 个受保护文件跳过；

• 95/95 命中基础分析缓存；

• 本次缓存扫描 1.378 秒；

• 重新校验后源文件变化数为 0。

#### 13.3 声音地图性能

在当前 Windows 机器：

• 95 首 MusiCNN 冷缓存索引：47.246 秒；

• 95 首热缓存索引：3.263 秒；

• 画像失败：0；

• 10 首三段采样 6.235 秒，整曲分析 16.443 秒；

• 在仅 10 首样本内，两种方法前五邻居平均重合率 0.8。

这些数字只代表当前设备和样本，不是性能承诺，也不证明推荐符合用户偏好。

#### 13.4 ACT/BRI 与布局实测

2026-09-27 的 95 首重算：

• 基础声学首次重算 611.335 秒；热缓存 3.622 秒；

• BPM 横轴排序一致度 0.9953；

• BRI 纵轴排序一致度 0.9695；

• 二维图前十邻曲与原始 MusiCNN 前十邻曲平均重合 19.16%；

• 仅 BPM/BRI 的基线为 17.37%；

• BPM–BRI 相关约 -0.143；BPM–ACT 约 +0.353；ACT–BRI 约 +0.608；

• 7 首 BPM 估计可信度偏低。

结论：混合布局略改善二维邻域，但二维仍严重压缩信息，不能用于精确推荐；ACT/BRI 也不能宣称统计独立。

### 14. 尚未完成的验证

1. 5 人无说明体验测试尚未执行。目标是至少 4 人独立完成“地图发现 → 试听与排除 → 保存歌单”，并正确理解星座、倍率和证据来源。

2. 当前 95 首没有可用歌词。歌词主题融合、歌词语言与完整主题 Map 主要通过自动化模拟测试验证，缺少真实歌词曲库验收。

3. 流派 Map 无真实可靠多流派数据。当前全部 Blues，无法验证多类别布局与检索体验。

4. 纯音乐自动识别未实现。现有只支持人工确认。

5. QQ 音乐真实权限未验证。catalog/audio/write 都没有正式连接。

6. 云部署、并发、多用户、权限隔离、备份恢复未验证。

7. 尚无安装包。Windows 打包后的模型路径、浏览器启动、防火墙、杀毒误报和升级策略均未验收。

## 第四部分：待办工程概述与实施方案

### 15. 优先级总表

| 优先级 | 工作 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 私有 Git 仓库、基线提交、交接 Release | main 为 bfd52b7；仓库为 Private；源码包、校验文件、MusiCNN/YAMNet 与文档均已核验 |
| P0 | 轮换 API Key、秘密管理 | 仓库、日志、文档无明文密钥；旧 Key 作废 |
| P0 | 取消独立审查页面 | 找歌时可试听、移除、调整；保存时仍有输出预览和明确确认；旧候选草稿可迁移 |
| P0 | 只呈现自动识别星座 | 删除十二星座选择器和自选状态；保留图层开关、匹配依据及分享能力 |
| P0 | 自动纯音乐识别三态 | 输出 voiced/instrumental/uncertain；人工覆盖；不把缺词当纯音乐 |
| P0 | 真实歌词工程验收 | 至少一批有歌词歌曲覆盖内嵌/旁置/外部/冲突/缺失，主题缓存可复现 |
| P0 | 流派多来源证据管线 | 原始、目录匹配、模型候选、人工核实分层，能追溯来源 |
| P0 | 五人 UX 验收 | 5 人中至少 4 人无说明完成“地图找歌→试听调整→保存”，问题形成修订清单 |
| P1 | Windows 本地封装 | 干净机器可安装/启动/卸载；不要求用户配置 Python/uv |
| P1 | UI 视觉与交互收敛 | 默认路径由三步变成“找歌→保存”；专业信息渐进展开；常用分辨率可用 |
| P1 | LLM 助手产品化 | 当前已有可选原型；下一步使入口更易发现，条件草案可见可改，补齐限额、超时、失败降级、隐私提示 |
| P1 | 品牌名复核 | 确认中文/英文名称与商标、域名、包名、缓存迁移方案；若不改名，统一“曲境”对外称呼 |
| P1 | 平台 API 模拟与契约测试 | 对 metadata-only/audio-denied/write-denied 三种情况正确降级 |
| P2 | 服务器选型与云账号同步 | 先明确本地代理/上传模式和容量，再采购；具备鉴权、隔离、删除和审计 |
| P2 | QQ 音乐正式适配 | 获得书面权限与接口文档后分别实现三个端口 |
| P2 | 模型评估与替换 | 有标注集、指标、许可和回滚版本，才能替换生产模型 |

这张表把交接已完成事项与下一版功能分开。P0/P1/P2 表示相对顺序，不代表已有预算或确定上线日期。数据工程与交互工程可并行验证，但公开演示新主题/流派结论前必须先满足证据门槛。

数据工程脑图

### 16. 数据工程一：主题 Map 与纯音乐自动识别

#### 16.1 目标逻辑

应延续已经确定的规则：

• 自动判定为纯音乐：只用标题解析主题；

• 自动判定为非纯音乐：标题 + 歌词融合，完整歌词以歌词为主；

• 不确定：如果有歌词仍可按“有歌词证据”分析主题，但人声状态保持不确定；如果无歌词则标题线索或待确认；

• 人工修正永远优先，并按内容哈希跨重扫保存。

必须输出三态，而不是二元硬判：voiced、instrumental、uncertain。同时单独保留歌词状态：valid/short/missing/ambiguous。例如“有人声但没找到歌词”应是 voiced + missing，绝不能合并成 instrumental。

#### 16.2 推荐技术路线

#### 第一层：复用 MusiCNN patch 的人声/纯音乐分类头

优先研究与当前 200 维 MusiCNN patch 兼容的 voice/instrumental 分类头。不要只输入整首平均向量，因为短暂或稀疏人声可能在平均中消失。应保留前/中/后三处各 patch 的输出，逐 patch 推理，再汇总：

• 人声证据高且覆盖足够 → voiced；

• 多段均稳定为 instrumental → instrumental；

• 分段矛盾、置信度低或只出现极短人声 → uncertain。

如果使用 Essentia 模型，先解决 CC BY-NC-SA 4.0 与产品化冲突；比赛演示可用于非商业研发验证，但公开商业发行前必须换许可或获得授权。

#### 第二层：自适应补采样

当前声音画像只取三段。如果三段都没有检测到人声，但曲长较长，不应立即判纯音乐；在三段之间增加 2—4 个补充片段。只有补采样仍稳定无声乐证据才提高 instrumental 置信度。

#### 第三层：YAMNet 作为辅助证据

复用当前 YAMNet 的 Singing、Choir、Rapping、Humming 等类别。它可以提高 voiced 证据，但不能单独证明“无这些标签就是纯音乐”。将其作为加分项或冲突检测项。

#### 第四层：仅对不确定曲目做分离/转写兜底

如果成本允许，对 uncertain 子集使用人声分离模型（例如 Demucs）估计 vocal stem 能量，并可用 VAD/Whisper 检查是否存在持续可辨语音。注意：

• VAD/Whisper 识别不到文字，不等于没有人声；吟唱、哼唱、合唱、失真或外语都可能转写失败；

• 分离模型只处理 uncertain，避免整库速度和安装体积失控；

• 分离后的 vocal 能量也可能包含串音，仍需阈值与人工抽查。

#### 16.3 数据结构建议

在 TrackEncoding 或独立结果中新增：

vocal_status: voiced | instrumental | uncertain

vocal_score: 0..1

vocal_source: manual | musicnn_head | musicnn+yamnet | separation_fallback

vocal_coverage: 被判为有人声的采样片段比例

vocal_model_version

vocal_reasons[]

主题引擎接收 vocal_status，但不根据它修改音频标签。歌词与人声两条证据链分别缓存和版本化。

#### 16.4 训练/验收集

不能只用当前未知标签曲库评估。至少人工标注 150—300 首，覆盖：

• 纯器乐；

• 正常主唱；

• 很晚才进人声；

• 很短 vocal sample；

• 哼唱、合唱、说唱；

• 现场版、背景对白；

• 音色像人声的合成器；

• 伴奏版、卡拉 OK、remix。

验收优先控制“把有人声误判成纯音乐”的错误，因为它会导致主题系统忽略歌词。建议目标：instrumental 精确率优先达到 95% 以上；覆盖率可以先低。所有阈值、模型版本和混淆矩阵留档。

#### 16.5 歌词工程

现有本地解析器已经完成基础能力，接下来需要补“获得歌词”和“真实数据验收”：

1. 扩充真实 .lrc/.txt 样本，并保存合法来源说明；

2. 支持用户拖入/选择歌词目录和逐曲纠错；

3. 设计曲名、歌手、时长的多字段匹配，但任何非唯一匹配都必须人工确认；

4. 若接平台歌词 API，必须使用官方授权，并保存平台曲目 ID 与歌词版本；

5. 不在缓存中保存明文歌词，除非产品明确说明存储、删除与加密策略；

6. 云端 LLM 默认只发送用户可见的有限节选，逐曲同意，不后台批量上传；

7. 增加歌词更新后只重算文字画像、不重算音频的回归测试。

### 17. 数据工程二：专业流派解析

#### 17.1 问题定义

专业流派不是 BPM、响度或频谱的简单函数。一个模型可以说“更像 Electronic”，但不能把它无条件写成确切 Genre。元数据也可能缺失、过粗、批量错误或使用不同体系。

#### 17.2 推荐证据分层

每首歌保存多条候选，而不是一个不可追溯字符串：

| 层级 | 来源 | 可信含义 |
| --- | --- | --- |
| A | 用户人工核实 | 产品内最高优先级，可用于流派地图和文件夹 |
| B | 官方平台/发行数据 | 有平台 ID、ISRC 或明确录音匹配时，作为高可信外部元数据 |
| C | MusicBrainz/Discogs 等目录 | 保留实体 ID、标签票数、来源和时间；需做同名消歧 |
| D | 文件内嵌 Genre | 原样展示，但需检测缺失、常量、过粗与异常 |
| E | 音频模型候选 | 概率/排序提示，不能自动升级为已核实 |
| F | LLM 文本推测 | 只能解释已有证据，不能凭歌名生成确切流派 |

建议新增：genre_candidates[]，每条包含 label、taxonomy、source、source_id、confidence、status、model_version、retrieved_at。最终 verified_genre 只能来自 A，或在产品规则明确后由可靠的 B 自动采纳。

#### 17.3 获取流程

1. 先读取原始元数据并运行库级质量检测；

2. 优先使用已有 QQ 曲目 ID、MusicBrainz Recording ID、ISRC 等稳定标识；

3. 没有 ID 时，用规范化曲名 + 歌手 + 专辑 + 时长做候选匹配；

4. 结果不唯一时要求用户选择；

5. 拉取外部 genres/tags，映射到内部受控词表，并保存原始值；

6. 音频模型只为仍缺失的曲目给 Top-K 候选；

7. 用户在试听和来源信息旁确认；

8. 只有核实结果进入流派 Map。

#### 17.4 流派词表

建立版本化层级词表，例如：大类 Electronic 下有 House/Techno/Ambient，但同时保留平台原词。不要过早把所有相邻流派强行折叠。UI 默认展示用户能理解的层级，专业层级按需展开。

#### 17.5 模型评估

可比较 Essentia Discogs400、MTG-Jamendo genre 或其他有清晰许可证和标签表的模型。评估必须报告：Top-1、Top-3、按大类/细类的混淆、未知拒绝率、中文/J-pop/古典/游戏音乐等本地曲库偏差。没有达到阈值就只显示候选，不落确切标签。

### 18. 交互工程：LLM、简化与 UI

#### 18.1 LLM 的正确角色

用户所说的“LLM 内置”，建议落实为主界面内随时可用的筛选助手与解释入口，而不是把大模型权重打包进安装包。当前已有可选的 DeepSeek 调用原型，但需要用户自行配置有效 Key；未配置时所有本地地图与手动筛选仍可用。后续供应商可替换，不能把 DeepSeek 固定为唯一服务。LLM 只做三类工作：

1. 条件编译：把“想找偏快、明亮、有人声的歌”转成可见筛选项；

2. 证据解释：把 ACT/BRI、主题证据等翻译成普通语言；

3. 操作导航：告诉用户下一步该点哪里，但不代替确认。

LLM 不得：

• 直接写文件或创建云端歌单；

• 把未知流派补成确定值；

• 不经同意上传音频、歌词、曲名、路径或完整曲库；

• 隐藏无法表达的用户条件；

• 绕过本地校验、用户对条件草案的确认和复制前预览。

当前 filter_assistant.py 已做到只发送用户输入的 500 字以内描述，并在本地校验返回字段；theme_assistant.py 已做到逐曲、预览节选、显式同意。后续要补：在找歌区固定展示“一句话找歌”入口；返回条件草案、命中首数与无法理解的条件；允许修改并明确点击“应用”；补齐成本显示、每用户限额、熔断、重试、超时、服务状态、请求审计（不记内容）和供应商可替换接口。

截至交接日，DeepSeek 官方接口仍支持 https://api.deepseek.com/chat/completions 和 deepseek-flash。模型名与价格会变，必须通过配置而非硬编码发布，并在每次提交前核对官方文档。

#### 18.2 星座交互收敛：只保留自动识别

下一版建议删除“用户手工改选星座”的功能，只呈现系统根据当前完整听感点阵自动识别出的星座。理由如下：

1. 星座的产品价值来自“系统如何解释我的音乐分布”这一意外发现；如果用户可以任意选择，结果会退化为普通装饰主题，削弱分析链条。

2. 手工改选会同时改变四元素，容易让用户误以为产品在提供人格定制或占星选择，而不是解释既有点阵。

3. 自动结果更适合形成稳定、可比较、可分享的曲库快照；同一分析版本和同一点阵应得到同一星座。

4. 交互更简单：只需“显示/隐藏星座轮廓”和“查看识别依据”，不再需要十二星座选择器。

实施时保留星座图层的开关，因为关闭装饰有助于密集点选；删除的只是“改成另一星座”的选择器。侧栏显示：自动识别星座、派生元素、匹配依据、生成日期和“趣味轮廓，非人格/运势判断”的固定说明。若点位少于 12 首，仍显示“星群种子”，不允许用户绕过门槛手工指定。

现有 astrology.build_zodiac() 已具备确定性的自动匹配；需要删除 manual_sign/override 的 UI 入口和分享卡“自选”状态，并增加回归测试：同一点阵多次运行结果一致，关闭图层或切换语言不改变自动结果，自动星座及元素不会反向修改歌曲坐标、标签或候选歌单。

#### 18.3 删除独立审查步骤

产品决定：下一版不再要求用户离开地图，专门进入“审查”页面。目前 explore_ui.py 仍使用 find/review/save 三段状态，侧栏有“去审查”，因此这是待实现的改版，不是交接包现状。

目标路径变成 找歌 → 保存：地图、检索和筛选产生候选后，用户在常驻候选栏直接试听、移除、调序、看来源和数量；点击“保存”才选择 M3U8、单文件夹或多文件夹。曲目详情中的主题和流派人工核实入口保留在高级信息，不能因移除页面而删除证据修正能力。

“删去审核”指删除强制的中间页面与逐首过关流程，不表示允许在用户不知情时改写或复制文件。文件夹输出仍必须展示源/目标位置、文件数、重名处理并让用户确认；M3U8 下载可以直接生成。源文件只读、目录不重叠、复制撤销和重复执行保护保留。若实际意图是连输出前预览与确认也删除，将与“防止误复制/误覆盖”的既有安全设计冲突，需要另行决策，不能在本轮文档更新中默默改变。

落地顺序：先将 review 的试听、排除、排序控件迁入常驻候选栏；再把 find/review/save 路由收敛为 find/save；为旧草稿保留版本迁移；最后核对中英文、键盘、空结果和复制撤销。验收时验证“点击地图点只查看”“从任意地图加入后可随时移除”“保存前总能看到最终首数”“复制前有明确目标预览”。

#### 18.4 操作简化原则

功能不删，但采用渐进式呈现：

• 首屏只保留来源、分析、地图、试听、加入候选；

• 模型版本、置信度和诊断放入“为什么/高级信息”；

• 对每个地图只保留一个主要行动按钮；

• 候选数量、试听、移除、调序与“保存”入口使用固定候选栏；

• 每次操作都先显示影响首数；

• 空结果提供一键撤销最近条件；

• 把“加入/交集/新建”的说明放在首次使用时的短提示中；

• 专业术语旁提供一句话解释，不用长篇弹窗阻断操作；

• 地图默认记住缩放和聚焦，切语言不重置；

• 对用户修正提供“撤销”和来源状态变化，而不只显示保存成功。

#### 18.5 UI 视觉

建议建立小型设计系统：8px 间距网格、统一按钮层级、卡片圆角、可访问对比度、固定 ACT 冷暖色标、主题色不与 ACT 冲突。地图、候选托盘和曲目详情应在 1366×768 下不需要长距离滚动。前端成熟后再考虑从 Streamlit 迁移到 React/Tauri；比赛前不应为换框架牺牲稳定性。

#### 18.6 软件名

“曲境”与地图、情境、音乐空间一致，中文识别度较好；英文 MuseFolders 仍残留早期“文件夹整理”定位。是否改名由团队在商标、域名、代码包迁移成本核对后决定；本交接版暂保持现名。若改名，必须同步包名、窗口标题、启动器、缓存目录、分享卡、文档、域名和用户数据迁移，不要只改首页标题。

交互与提交工程脑图

### 19. 提交工程：版本控制、封装、服务器与上云

#### 19.1 先建立工程基线

工程基线已经建立并推送：GitHub 私有仓库为 hammerwu0609-rgb/musefolders (https://github.com/hammerwu0609-rgb/musefolders)，默认分支 main，交接提交为 bfd52b72534f825f5b805cad07a30369f9a380b6；Release 标签为 v0.1.0-handoff。LICENSE 暂为私有阶段的 All Rights Reserved 声明，权利人仍以“曲境项目团队”占位，不代表已取得第三方资产的再授权。

已核验远端存在 models/musicnn_embedding.onnx、models/yamnet.tflite、docs/项目交接文档.md 和 docs/发布与打包说明.md；Release 包及校验附件状态为 uploaded。后续接手工作是：

1. 在 GitHub 为接手人授予所需的私有仓库权限，核对 main 与 Release；不要通过公开链接分享私人仓库内容；

2. 持续检查 .gitignore，保持音乐样本、用户歌词、API Key、缓存、虚拟环境和临时输出不入库；

3. 启用分支保护并要求 Pull Request 与测试通过后合并；

4. 明确团队成员、赛事规则和劳动成果约定下的代码/设计/文档权属；

5. 公开前决定曲境源码许可证，或由全部权利人确认继续保持闭源；

6. 补齐 THIRD_PARTY_NOTICES.md、模型资产清单及逐项许可复核；

7. 用 CI 在干净环境运行现有 108 项测试和打包烟雾测试。

#### 19.2 推荐封装路线

#### 交接时已经完成的安全源码包

已新增 scripts/build_release.ps1，它只从已提交的 Git HEAD 生成归档，避免把工作目录中的个人数据顺手打包。当前产物为：

• release/MuseFolders-0.1.0-handoff-source.zip；

• 当前 Release 版 SHA-256：8A6A56DD0A882CB5DF6EE1A4B65C3DEF0A12AAF208AFF093E4F41296C67371CA；同页 .sha256.txt 为伴随校验文件；每次提交后重建都应重新记录校验值；

• 已核验不含 artifacts、.venv、音频、歌词、API Key、Streamlit secrets 与可选 lid.176.ftz；

• 保留源码、测试、交接文档、MusiCNN/YAMNet 模型及已有模型许可说明；

• 接收方仍需安装 uv，因此它是可复现的源码/Demo 包，不是面向普通用户的独立安装包。

打包细节见 docs/发布与打包说明.md。release/ 被 Git 忽略；本次压缩包已上传为上述私有仓库的 Release 资产，没有放进源码历史。接手者优先下载该自制 ZIP；GitHub 自动提供的两个 Source code 归档只是通用仓库快照。

比赛近期推荐先验证“本地桌面封装”；服务器购置取决于是否需要账号、同步、协作或平台 API。当前本地目录分析并不会因为买了服务器就自动在云端可用。

#### 方案 A：Windows 本地便携版/安装包（近期推荐）

• 用 PyInstaller 或 Nuitka 打包 Python、Streamlit、ONNX Runtime、MediaPipe 和模型；

• 启动一个仅监听 127.0.0.1 的本地服务并自动打开浏览器；

• 模型与运行库放在固定资源目录；用户数据放到 %LOCALAPPDATA%\曲境；

• 提供安装、升级、卸载、日志目录和崩溃恢复；

• 保留源码开发模式，日常改代码不需要每次重新打包；只在里程碑构建安装包。

验收：一台未安装 Python/uv 的干净 Windows 机器能在 5 分钟内安装、选择中文路径音乐目录、分析 10 首、试听、导出、关闭后再次启动并命中缓存。

#### 方案 B：云界面 + 本地代理（中期推荐）

云端负责账号、配置、分享和平台 API；本地代理负责读取音频、模型推理、缓存和文件复制。两者通过带身份认证的任务协议通信，只上传用户明确选择的特征/结果。这样既保留本地目录访问，又能统一更新 UI。

#### 方案 C：全云上传（只适合用户明确上传）

用户把音频上传服务器后分析。需要解决大文件、版权、带宽、存储成本、删除、隔离和隐私，不适合默认扫描私人本地曲库。

#### 19.3 为什么“把当前 Streamlit 上云”不等于完成

Streamlit Community Cloud 或普通服务器运行的是服务器自己的文件系统。网页里的 C:\Music 对服务器没有意义；服务器不能直接打开访问者电脑的系统文件夹选择器。云版必须改成上传、同步盘、平台授权，或配本地代理。官方文档也说明 Community Cloud 从仓库构建并运行自己的环境，应用需要的本地文件必须存在于部署环境；文件上传还受大小限制。参考：Streamlit 部署文件组织 (https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/deploy-your-app/file-organization)、文件上传限制 (https://docs.streamlit.io/knowledge-base/deploy/increase-file-uploader-limit-streamlit-cloud)。

因此服务器购置顺序应是：先明确部署形态和数据边界，再做容量评估；不是先买机器。

#### 19.4 云服务建议拆分

如果进入生产化，可拆为：

• API Gateway：鉴权、限流、版本；

• Catalog Service：用户曲库与平台映射；

• Analysis Worker：CPU/GPU 任务队列；

• Vector Store：声音/文字向量及版本；

• Playlist Service：草稿、用户选择、输出与写入；

• Object Storage：用户明确上传的临时文件与分享卡；

• Relational DB：用户、授权、状态和审计；

• Local Agent：本地文件与缓存。

首版不必一次性微服务化。可以保留一个模块化后端，但数据对象与接口要维持上述边界。

采购前形成一页容量与责任清单：目标同时在线人数、每人曲库规模、是否上传原音频、单曲模型推理耗时、保存时长、地域、日志与删除要求、预算上限。先用小规模试用服务测量 CPU/内存/带宽，再选择实例；若首版仅在用户电脑运行，服务器采购可以推迟。云端演示也不得假装能直接浏览访问者电脑上的任意文件夹。

#### 19.5 建议 API 契约

版本化接口可包含：

GET  /v1/catalog/tracks

POST /v1/analysis/audio-jobs

GET  /v1/analysis/audio-jobs/{id}

GET  /v1/maps/sonic

GET  /v1/maps/theme

POST /v1/drafts

PATCH /v1/drafts/{id}

POST /v1/playlists/preview

POST /v1/playlists/commit

POST /v1/platforms/qqmusic/oauth/callback

GET  /v1/platforms/qqmusic/capabilities

每次分析结果都带 engine_version/model_version/taxonomy_version。写歌单接口必须接收用户确认后的有序曲目 ID，并支持幂等键，避免网络重试生成重复歌单。

平台接入继续分成三个相互独立的端口：CatalogPort 列出曲目、AudioPort 取得可分析音频、PlaylistPort 写入歌单。拿到 QQ 音乐某一类 API Key 只证明对应能力，不能推定其他权限；若仅有元数据，系统只能显示元数据与已合法获得的本地分析结果，不能伪造完整听感 Map。

## 第五部分：设计、版权、隐私与安全红线

### 20. 产品与算法红线

1. 不修改源音乐。默认只读；输出只能复制，不能移动、重命名或改写标签。

2. 不知道就显示不知道。证据不足时必须是待确认/不确定。

3. 不把元数据当真值。原始 Genre 和模型流派必须显示来源与状态。

4. 不把 2D 距离当精确相似度。相似排序使用原始向量。

5. 不把 ACT/BRI 当科学人格指标。它们是工程描述分数。

6. 不把星座当心理学、天文学或运势结论。只作趣味轮廓和社交分享。

7. 点击查看不等于加入。所有歌单变化必须有可见动作。

8. 不为了凑满歌单放宽用户硬条件。无结果就诚实说明。

9. 不把没有歌词当纯音乐。人声状态与歌词状态严格分离。

10. 不因获得一个 API Key 就假设拥有音频和写入权限。逐项验证授权。

11. 不自动上传音频、歌词、路径或完整曲库。任何外发都要最小化、预览和同意。

12. 中英文新增功能必须同时完成。用户内容不强制翻译。

### 21. 版权与知识产权红线

#### 21.1 AudioMuse AGPL

AudioMuse 应用源码为 AGPLv3。当前曲境声称独立实现，并只直接复用了另行标明 ISC 的 MusiCNN 模型资产。后续人员不得从 AudioMuse 复制函数、前端、数据库结构实现或改写后混入闭源版本。若确实要复用 AGPL 代码，必须由负责人和法律顾问决定是否接受整个衍生系统的 AGPL 网络分发义务。

#### 21.2 当前模型资产

• musicnn_embedding.onnx：现有说明按 ISC 处理，须保留 MUSICNN_LICENSE.txt 和版权声明；发布前再次核对下载资产与上游模型是否一致。

• yamnet.tflite：YAMNet 官方代码为 Apache-2.0，但当前 MediaPipe 托管 TFLite 资产的具体分发条款仍应形成独立书面核验，不要只凭代码仓库许可证推定所有权重。

• lid.176.ftz：CC BY-SA 3.0；当前应保持可选、不随默认安装包分发，直到完成合规设计。

• gte-multilingual-base：模型卡标注 Apache-2.0；固定 revision、保留模型卡与 NOTICE，特别注意 trust_remote_code=True 的供应链风险。

• 未来 Essentia/MTG 分类头：CC BY-NC-SA 4.0，不能直接当作商业产品模型；需要专有许可或替代方案。

统一在 models/MODEL_ATTRIBUTION.md 和未来 THIRD_PARTY_NOTICES.md 记录：文件名、大小、SHA-256、来源 URL、下载日期、版本/revision、许可证、是否允许商业分发。

#### 21.3 音乐与歌词版权

• 不把用户音频、封面或歌词提交到公开仓库；

• 演示样本必须确认有合法使用授权；

• 分享卡默认不包含歌词全文、本地路径或未经许可的封面；

• 外部歌词 API 必须使用官方授权，不能抓取绕过条款的网站；

• 云端处理歌词前说明发送到哪一方、发送多少、保留多久、如何删除；

• 只缓存哈希和向量也不等于自动免责，仍应纳入隐私和数据删除设计。

#### 21.3.1 本次赛事 Demo 音乐素材的已获答复

用户已提供其向赛事主办方提出的问题及主办方答复记录。问题明确覆盖：赛事素材中需单曲购买后下载的歌曲、用户此前在 TME 旗下产品购买并下载的歌曲，以及“公版免费歌曲”的获取口径。主办方的答复为：

“音乐素材只用作 Demo 展示（不做商业用途、不对外发布上线，只用于赛事评审演示）是没问题的。”

本项目应按特定赛事、特定用途、最小范围授权保存这条证据，而不是把它扩大解释为一般商业授权或公开传播许可。交接后的执行规则是：

1. 可在本次赛事评审的本地 Demo 中使用相应音乐素材，但不得把音频本体放入公开仓库、安装包、公开网站、宣传视频下载资源或公开数据集。

2. 即使歌曲已经购买，也不代表取得再分发、转授权或公开上线权；购买文件只作为本人本地演示输入。

3. 不因该答复绕过平台 DRM、下载限制、账号授权或其他技术保护。受保护格式仍由曲境跳过。

4. 打包与 GitHub 推送必须排除 音乐samples、音频、歌词、封面缓存以及任何可还原的赛事素材；演示机器由参赛者在本地重新指定合法曲库。

5. 应把完整问答的截图、邮件、群聊记录或工单编号保存到团队私有的合规档案，记录日期、答复账号和赛事名称；本交接文档中的转述不能替代原始证据。

6. 若以后商业化、公开上线、向测试者分发含音乐的安装包或制作公开视频，应重新取得相应授权，不能沿用本次 Demo 口径。

#### 21.4 QQ 音乐与 DRM

• 不调用未授权私有接口，不抓 cookie，不模拟用户点击批量操作；

• 不解密 .mgg/.qmc/.ncm 等受保护文件；

• 不把个人查询 Key 当成批量音频分析许可；

• 接入前获取正式接口文档、配额、用户授权范围、曲目 ID 规则和歌单写入条件；

• 平台曲目不能提供可分析音频时，只做元数据功能或请用户选择本地合法文件。

### 22. 秘密、隐私与安全

1. 用户曾在聊天中公开过 DeepSeek API Key。该 Key 必须立即在供应商控制台作废并新建；旧 Key 不能继续使用。

2. Key 只通过环境变量或云端秘密管理注入，不写入代码、截图、日志、文档或 session_state 持久文件。

3. 当前程序只监听 127.0.0.1；不要直接改为 0.0.0.0 暴露在公网。

4. 云端必须有登录、租户隔离、最小权限、TLS、静态加密、删除机制、审计和滥用限流。

5. 外部模型输出一律视为不可信输入，继续做 JSON schema、字段白名单、长度、范围和值域校验。

6. 任何路径必须解析和验证在允许根目录内；输出目录与源曲库必须保持分离。

7. 日志不得记录 API Key、完整歌词、完整本地路径或用户自然语言中的隐私内容。

8. 模型下载固定 revision 和哈希；trust_remote_code 只在用户明确同意并经过代码审查的版本使用。

## 第六部分：工程目录、运行与接手指南

### 23. 重要目录与模块

musefolders/

├── app.py                         Streamlit 主入口、高级档案与整理

├── pyproject.toml / uv.lock       依赖与锁文件

├── setup.ps1 / run_demo.ps1       环境与本地运行

├── launcher.ps1 / 启动曲境.cmd    一键启动、健康检查、开浏览器

├── models/                        模型与来源说明

├── artifacts/                     分析结果、缓存、证据、草稿（用户数据，不宜整体提交）

├── docs/                          手册与本交接文档

├── scripts/benchmark_sonic.py     声音画像片段/整曲基准

├── tests/                         108 项测试

└── src/musefolders/

├── models.py                  核心数据结构与版本

├── service.py                 扫描、缓存、分析编排、计划保存

├── metadata.py                元数据与封面

├── audio.py                   基础声学特征

├── taxonomy.py                ACT/BRI、标签、旧分类方案

├── instruments.py             YAMNet 主要声源

├── sonic_map.py               MusiCNN、向量缓存、二维稳定布局

├── exploration.py             相似曲、Path、Alchemy

├── lyrics_map.py              歌词来源、主题/语言向量与证据

├── theme_atlas.py             紧凑主题群岛

├── astrology.py               星座匹配与分享卡

├── explore_ui.py              音乐探索 UI 与统一流程

├── playlist_filters.py        条件筛选和 M3U8

├── playlist_draft.py          统一候选草稿

├── user_annotations.py        纯音乐/主题/流派人工确认

├── adapters.py                本地复制、撤销、QQ 占位适配

├── ports.py                   平台无关接口

├── source_capabilities.py     权限能力报告与本地实现

├── filter_assistant.py        可选 LLM 条件编译

├── theme_assistant.py         可选 LLM 主题解释

├── reporting.py               验证报告

└── validation.py              完整性、方案与导出验证

### 24. 分析档案与缓存

主要文件：

• artifacts/collection_plan.json：最新曲库计划；

• artifacts/evidence.json：扫描与源文件不变证据；

• artifacts/cache/*.json：基础声学逐文件缓存；

• artifacts/sonic_map/vectors/*.npy：声音画像缓存；

• artifacts/sonic_map/projection-*.npz：稳定坐标与布局指标；

• artifacts/lyrics_cache/：文字哈希和向量，不含明文歌词；

• artifacts/playlist_drafts/*.json：统一候选草稿；

• artifacts/user_annotations.json：人工纯音乐、主题、流派修正；

• artifacts/instrument_overrides.json：主要声源人工修正；

• 导出 manifest：用于撤销本次生成的副本。

这些多数是用户数据或机器缓存。进入 Git 前需按“可复现实验证据”和“不可提交个人数据”分开，不能简单把整个 artifacts 提交。

### 25. 开发命令

安装：

.\setup.ps1

启动：

.\run_demo.ps1

测试：

$env:PYTHONUTF8='1'

$env:PYTHONPATH=(Resolve-Path -LiteralPath '.\src').Path

uv run --no-sync python -m pytest -q

CLI：

$env:PYTHONPATH=(Resolve-Path -LiteralPath '.\src').Path

uv run --no-sync python -m musefolders.cli analyze --source "..\音乐samples" --artifacts ".\artifacts"

uv run --no-sync python -m musefolders.cli validate --plan ".\artifacts\collection_plan.json" --artifacts ".\artifacts" --exercise-export

uv run --no-sync python .\scripts\benchmark_sonic.py

### 26. Windows 中文路径已知坑

不要直接执行会把本项目以 editable 方式安装进 .venv 的普通 uv sync 或 uv run --extra ...；它可能生成包含中文绝对路径的 _editable_impl_musefolders.pth，Python 在 GBK 读取时触发 UnicodeDecodeError。setup.ps1 已使用 --no-install-project 避开此问题，应用在运行时把 src 加入路径，pytest 也通过 pythonpath = ["src"] 找包。

如果误生成 editable 安装，重新执行 setup.ps1，确认它卸载 musefolders==0.1.0 (from file://...) 后再运行。

### 27. 接手后第一周建议

#### 第 1 天：冻结与合规

• 备份当前目录；

• 清点用户数据和模型；

• 轮换 DeepSeek Key；

• 核对现有 Private 仓库、bfd52b7 提交、Release 附件与 SHA-256；

• 补 .gitignore、LICENSE/NOTICE 决策；

• 在干净环境复跑 108 项测试。

#### 第 2—3 天：主题数据闭环

• 准备合法的有人声/纯音乐标注样本与歌词样本；

• 实现 vocal 三态数据结构和最小分类头原型；

• 保持人工覆盖；

• 真实验证标题/歌词权重、冲突和缓存独立性。

#### 第 4 天：流派证据原型

• 定义 genre_candidates schema；

• 用 10—20 首有可靠 ID 的歌曲验证 MusicBrainz/官方目录匹配；

• 在 UI 显示来源、候选与人工确认，不自动落真值。

#### 第 5 天：体验与封装预研

• 按 UX_TEST_PROTOCOL.md 做至少 2 位内部预试；

• 修复最严重的导航与术语问题；

• 用一个极小分支验证 PyInstaller/Nuitka 能否捆绑 Streamlit、ONNX Runtime、MediaPipe 和模型；

• 决定黑客松提交采用本地安装包还是现场本机演示。

## 第七部分：交付与验收清单

### 28. 提交前技术检查

• □ 108 项测试全通过；

• □ 干净 Windows 机器安装/启动通过；

• □ 中文路径、空格路径可用；

• □ 10 首首次分析和热缓存复扫通过；

• □ 模型缺失、网络断开、歌词缺失均能降级；

• □ 所有源文件 SHA-256 不变；

• □ M3U8、复制、分组、撤销通过；

• □ 中英文新增界面无漏翻；

• □ 地图缩放、重叠歌曲、键盘操作可用；

• □ 主题标题/歌词/人工证据正确显示；

• □ 纯音乐三态不把缺词误判；

• □ 流派来源可追溯；

• □ 平台无音频/无写权限时明确降级；

• □ API Key、路径、歌词、用户音频未进入仓库或日志。

### 29. 提交前产品检查

• □ 下一版 5 位体验者中至少 4 位无说明完成“找歌—保存”，能在找歌时试听、移除并调整候选；

• □ 下一版没有单独“审查”页面，也没有手动改选星座入口；复制前仍能看见目标预览并确认；

• □ 不把 1×/2×/4×/8×理解为声学距离单位；

• □ 不把二维近邻理解为精确相似度；

• □ 不把标题推测理解为歌词结论；

• □ 不把原始 Genre 理解为已核实；

• □ 不把星座理解为人格测验或运势；

• □ 用户知道加入、交集、新建候选的区别；

• □ 零结果时能自行恢复；

• □ 用户在复制前能看懂预览和“源文件不动”；

• □ 演示文案不宣称 QQ 音乐已接入或算法准确率已获证明。

### 30. 最终演示建议

对当前 v0.1.0-handoff 演示，仍按现有“找歌→审查→保存”页面操作。完成第 18.3 节改版后，建议控制在 4—6 分钟，按目标交互演示：

1. 15 秒：一句话说明痛点与差异——不是又一个聊天推荐，而是可看见、可试听、可修正的私人音乐地图。

2. 45 秒：选择本地曲库，展示缓存复扫和源文件只读。

3. 90 秒：听感地图读图、缩放、点选、相似曲、星座开关。

4. 60 秒：主题群岛与证据来源，明确当前样本无歌词时的待确认状态。

5. 60 秒：跨地图加入候选、仅保留交集，在常驻候选栏试听、移除与排序。

6. 45 秒：保存为 M3U8/文件夹，展示复制前目标预览与撤销。

7. 30 秒：展示三类 QQ 接口与降级，说明复赛拿到官方权限后的接入路径。

不要在现场首次运行全库冷分析。预先准备缓存，同时保留一个 5—10 首小目录用于演示真实首次分析。

## 第八部分：术语表

| 术语 | 通俗解释 |
| --- | --- |
| API | 软件之间约定好的调用接口 |
| Adapter/适配器 | 把同一份歌单计划翻译成本地文件操作或某个平台操作的连接层 |
| Embedding/画像/向量 | 用一串数字表示歌曲声音或文字含义，以便计算相似度 |
| MusiCNN | 针对音乐频谱训练的卷积神经网络；本项目用其中间输出做声音画像 |
| ONNX | 让训练好的模型可在不同运行环境推理的通用格式 |
| UMAP | 把高维向量压成二维布局的方法；会损失信息 |
| PCA | 更简单、确定性的线性降维方法；本项目作为小数据或 UMAP 不可用时的兜底 |
| 余弦相似度 | 比较两个向量方向是否接近的分数 |
| BPM | 每分钟节拍数，描述速度，不等于整体活跃度 |
| dBFS | 数字音频相对满刻度的电平；不是人耳标准化响度 LUFS |
| ACT | 由速度、电平、打击比例和起音密度合成的声音活跃度工程分数 |
| BRI | 由频谱重心、滚降和高频比例合成的声音明亮度工程分数 |
| HPSS | 把音频近似分成持续谐波和瞬态打击成分的方法 |
| Chroma | 把频率归并到十二个音高类别的表示，用于调性估计 |
| M3U8 | 保存歌曲路径和顺序的 UTF-8 播放清单，不包含音频本体 |
| 内容指纹 | 当前使用文件 SHA-256；用来确认是不是同一份音频内容 |
| 幂等 | 同一写入请求重试多次，也不会产生重复结果 |
| DRM | 平台对受保护内容设置的数字版权管理；本项目不绕过 |
| Clean-room | 只参考公开行为、论文和文档，独立实现，不复制受许可证限制的源码 |

### 31. 交接人应保留的关键判断

1. 曲境的核心是“多来源证据 → 可视探索 → 用户选择与修正 → 安全输出”的完整链条。下一版取消独立审查页面，但不能取消用户控制和复制前确认。

2. 可解释轴与高维相似度之间存在天然张力；当前混合布局选择了可读性优先、模型邻域有限补充。不要为了让图更像 UMAP 而失去 BPM/BRI 含义，也不要为了轴好看而声称二维就是完整听感。

3. 大模型能改善语言交互和解释，不能替代音频信号分析、歌词合法来源、流派数据库和用户确认。

4. 上云不是“把本机地址部署到服务器”。只要产品仍要读取用户任意本地音乐目录，本地代理或桌面封装就是架构的一部分。

5. 宁可保留“待确认”，也不要制造虚假精确度。曲境的长期竞争力来自用户信任，而不是标签数量。

### 32. GitHub 接收与版本区分

私有仓库主页：https://github.com/hammerwu0609-rgb/musefolders。接手者必须先被仓库所有者加入访问列表；未登录或没有权限时链接打不开，不代表仓库丢失。

交接 Release：https://github.com/hammerwu0609-rgb/musefolders/releases/tag/v0.1.0-handoff。页面有四项下载内容：自制交接 ZIP、其 SHA-256 文本、GitHub 自动生成的 Source code ZIP、GitHub 自动生成的 Source code TAR.GZ。优先下载第一项；第二项用于校验；后两项是通用源码快照。

Windows 接收步骤：下载前两项并放在同一文件夹；在 PowerShell 中运行 Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath .\MuseFolders-0.1.0-handoff-source.zip；应得到 8A6A56DD0A882CB5DF6EE1A4B65C3DEF0A12AAF208AFF093E4F41296C67371CA；解压后阅读 README.md、docs/项目交接文档.md、docs/发布与打包说明.md，再按第 8 节启动。开发者也可以克隆私有仓库并以 v0.1.0-handoff 标签复现基线。

本版文档是 v0.1.0-handoff 之后的本地交接文档修订，所述独立审查页面删除、自动星座限定等属于未来版本的工程计划。若后续要把本版 Word 与脑图交付给远端接手人，应创建新提交、新版本号与新的 Release 附件；不要覆盖已发布包或继续复用旧 SHA-256。相关脑图见 docs/images/交接脑图-产品与系统.png、docs/images/交接脑图-数据工程.png、docs/images/交接脑图-交互与提交.png。